GOBERNACIÓN DE CALDAS — SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección de Planeación — Infraestructura Educativa

RESUMEN EJECUTIVO

Instrumento de recolección del informe técnico-presupuestal por sede educativa

Sismo del 10 de agosto de 2026 · Manizales, 9 de septiembre de 2026

1. Qué se resuelve

La estimación de costos del 8 de septiembre valoró en $23.348.062.500 la reparación de 456 sedes. El oficio que la acompaña advierte que es una estimación paramétrica y que no constituye presupuesto de obra. Para sustentar la cifra ante el Ministerio, la UNGRD o Hacienda hace falta el presupuesto real de cada municipio, sede por sede: 975 sedes en 26 municipios.

El instrumento sustituye el envío de formatos en Word por correo. Entrega la información ya estructurada y comparable contra la estimación de la Secretaría, sin digitación intermedia.

2. Cómo funciona

Cada alcaldía recibe un enlace propio con sus sedes ya cargadas desde la base maestra. No se digitan códigos DANE.

Las sedes que la visita técnica clasificó sin afectación vienen pre-marcadas y se confirman en bloque. Riosucio resuelve 30 de sus 92 sedes en un clic.

Para las sedes afectadas se registran actividades, cantidades y valores unitarios. Todos los cálculos los hace el sistema: costo directo, administración, utilidad e IVA sobre la utilidad.

La Secretaría verifica en pantalla propia, con el valor estimado al lado y la desviación calculada. Genera el formato oficial en PDF con firma.

El municipio no ve la cifra estimada por la Secretaría: su presupuesto es una medición independiente, lo que permite validar el modelo donde ambas coincidan.

3. Estado

| Componente | Estado |
| --- | --- |
| Aplicativo de las alcaldías | Funcionando y probado |
| Consola de verificación de la Secretaría | Funcionando y probada |
| Formato oficial en PDF | Funcionando |
| Catálogo de 975 sedes, 161 I.E. y 26 alcaldías | Verificado contra la base maestra |
| Enlaces con token para las 26 alcaldías | Generados |
| Instructivo para las alcaldías | Listo |
| Sitio de SharePoint y carpetas por alcaldía | PENDIENTE — requiere autorización |
| Automatización hacia el tablero de Power BI | Especificada, falta construirla |

4. Verificación de calidad

El instrumento fue sometido a revisión antes de su uso. Se detectaron y corrigieron tres defectos:

Los campos rechazaban cifras escritas como 1.500.000 y calculaban cero sin advertencia.

En municipios grandes se perdían borradores sin que el usuario lo notara.

Las fotografías se dañaban al reabrir una sede ya diligenciada.

Los tres están corregidos y verificados. Se informan por transparencia: haberlos encontrado en pruebas y no en manos de un alcalde es parte del control de calidad.

5. Costo

Ninguno. No requiere comprar licencias ni contratar servicios: se utiliza la infraestructura Microsoft 365 con la que ya cuenta la Gobernación. La licencia Power Automate Premium fue descartada por innecesaria.

6. Lo que se solicita

| Decisión | Responsable |
| --- | --- |
| Aval del instrumento para su uso con los municipios | Dirección de Planeación |
| Autorización del sitio de SharePoint y las carpetas por alcaldía | Dirección de Planeación / TI |
| Aval de los umbrales de alerta: Administración 12 %, Utilidad 8 % | Dirección de Planeación |
| Definición de los municipios para la prueba inicial | Dirección de Planeación |

Recomendación: iniciar con uno o dos municipios pequeños —Marulanda, 11 sedes, o San José, 13— con acompañamiento telefónico, antes del envío a las 26 alcaldías. Lo que se aprende de un alcalde diligenciando en vivo no se obtiene de más días de desarrollo.

| _______________________________ Elaboró Práctica TIC — Secretaría de Educación de Caldas | _______________________________ Avala Dirección de Planeación |
| --- | --- |